АДМИНИСТРАЦИЯ ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12.03.2020                                                                                                                            № 24-р

Об организации и проведении первоочередных  мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2021 году  на территории Вишневского сельсовета Купинского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», и в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории  Вишневского сельсовета в 2020 году:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии  Вишневского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории  Вишневского сельсовета в 2020 году, согласно приложению № 2.

3. Противопаводковой комиссии:

3.1.  Организовать подготовку необходимых материальных ресурсов, сил и средств на территории в целях оперативного осуществления комплекса мероприятий по защите от затопления населенных пунктов и объектов экономики, оказанию экстренной помощи населению, с началом паводка установить круглосуточное дежурство руководящего состава.

3.2.  Разработать и обеспечить до 20.03.2020 года своевременное осуществление комплекса неотложных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов от затоплений и подтоплений, подготовке водоохранных зон, водных объектов и периодически затапливаемых территорий к безаварийному пропуску паводковых вод.

3.3.  Принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, защите населения и своевременному его информированию о паводковой обстановке, определить места размещения людей при возможной эвакуации, порядок оказания им медицинской помощи.

3.4. Провести разъяснительную работу с населением и руководителями учреждений  по страхованию их имущества.

4. Контроль  за  выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Вишневского сельсовета                                              			 О.Г. Дупик

8 (383 58) 39-210

Приложение № 1 к распоряжению от 12.03. 2020 года № 24-р

##### С О С Т А В

противопаводковой комиссии  Вишневского сельсовета Купинского района

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Дупик О.Г. - | Глава Вишневского сельсовета |
| Члены комиссии: |  |
| Сорока Д.В. - Никифорова И.П. - | Директор Вишневское МУП ЖКХ Фельдшер врачебной амбулатории «Сов.Сибирь» (по согласованию); |
| Бондарев Н.И. - | Директор ОАО «Сибирь»; |
| Мельников В.Н. - | Начальник отдельного пожарного поста п. Советский ПЧ-113 (по согласованию); |

Приложение № 2 к распоряжению от 12.03. 2020 года № 24-р

План

первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2020 году на территории  Вишневского сельсовета

| № п.п. | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создать противопаводковую комиссию по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году. | Глава Вишневского сельсовета | до 18.03.2020 г. |  |
|  | Подготовить нормативные правовые акты и распорядительные документы с целью организации работ по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2021 г. и обеспечения безопасной эксплуатации ГТС, защиты населённых пунктов и объектов экономики, расположенных в зонах возможного подтопления, а также жизнеобеспечения населения и создания необходимых резервов. | Глава Вишневского сельсовета | до 18.03.2020 г |  |
|  | Совместно с руководителями организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения, уточнить состав сил и средств, привлекаемых при угрозе возникновения или возникновении ЧС, вызванных весенним половодьем для проведения мероприятий по эвакуации населения из зон затопления и его первоочередного жизнеобеспечения | Глава Вишневского сельсовета, противопаводковая комиссия | до 18.03.2020 г . |  |
|  | По результатам прошлых периодов весеннего половодья и ледохода спрогнозировать зоны предполагаемых затоплений (подтоплений) с целью организации на них постов круглосуточного дежурства. | Глава Вишневского сельсовета, руководители учреждений | до 18.03.2020 г |  |
|  | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения по страхованию жизни, здоровья и имущества физических лиц от последствий подтопления (затопления) населенных пунктов паводковыми водами. | Глава Вишневского сельсовета, руководители учреждений | до 18.03.2020 г |  |
|  | Подготовить информационный и агитационный материал для проведения разъяснительной работы среди населения и учащихся школ о мерах безопасности в период весеннего ледохода. | Глава Вишневского сельсовета, | до 18.03.2020 г |  |
|  | Выполнить мероприятия по очистке постоянных и временных водотоков в границах населенных пунктов, завершить запланированные в текущем году инженерные мероприятия по отводу от населенных пунктов талых и дождевых вод. | Глава Вишневского сельсовета, руководители учреждений | до 18.03.2020 г |  |
|  | Проверить участки возможных размывов внутрипоселковых дорог в период паводка, определить перечень и объём работ, необходимых материалов для организации переходов и переездов в местах затопления дорог в населённых пунктах. | Глава Вишневского сельсовета, директор МУП Вишневское ЖКХ | до 25.03.2020 г |  |
|  | Провести ревизию всех водозаборных устройств, и водонапорных башен, спланировать мероприятия по защите их от попадания талых вод и других загрязняющих веществ, создать запас дезинфицирующих веществ по обеззараживанию питьевой воды. | Директор МУП ЖКХ Директор ОАО «Сибирь» | до 15.03.2020 г |  |
|  | Обеспечить размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации информации о проводимых мероприятиях по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья в 2021 году. | Глава Вишневского сельсовета, специалист администрации | Постоянно, до окончания периода весеннего половодья |  |